Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від   16.12.2009 р.   N 1557-р

Київ

Про затвердження плану

заходів із запровадження електронного

документообігу, пов’язаного з перевезенням

вантажів залізничним транспортом

- Затвердити план заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, що додається.

- Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України	        Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  Кабінету Міністрів України

від   16.12.2009 р.    № 1557-р

ПЛАН   ЗАХОДІВ

із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом

- Розробити законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу України в частині можливості укладання договору про перевезення в  електронній формі.

Мінтрансзв’язку.

І квартал 2010 року.

- Затвердити формат електронного перевізного документа та порядок його застосування під час перевезення вантажів залізничним транспортом.

Мінтрансзв’язку.

ІІ квартал 2010 року.

- Забезпечити внесення змін до:

номенклатури бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку», в частині виключення з неї документів на перевезення вантажів.

Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, СБУ, ДПА, Мінприроди, Держкомархів .

І квартал 2011 року;

власних актів у зв’язку із запровадженням електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом.

Мінтрансзв’язку, МОЗ, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, ДПА, Мінприроди, МВС.

ІІ квартал 2011 року.

2

- Забезпечити:

розроблення та впровадження технологій електронного документообігу в автоматизованих системах управління перевезеннями вантажів залізничним транспортом.

Мінтрансзв’язку.

ІІ квартал 2010 року;

створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання електронних перевізних документів в автоматизованих системах управління перевезеннями вантажів залізничним транспортом.

Мінтрансзв’язку.

ІІ квартал 2010 року;

розроблення технічного завдання на створення системи захисту інформації в спеціалізованому програмно-апаратному комплексі обробки та зберігання електронних перевізних документів.

Мінтрансзв’язку.

ІІ квартал 2010 року;

проведення робіт із створення та випробування зазначеної системи захисту інформації.

Мінтрансзв’язку.

ІІІ квартал 2010 року;

проведення державної експертизи зазначеної системи захисту інформації та отримання атестата відповідності.

Мінтрансзв’язку,

Адміністрація

Держспецзв’язку.

ІV квартал 2010 року;

застосування електронних перевізних документів під час перевезення вантажів залізничним транспортом.

Мінтрансзв’язку, Мінфін, Держкомстат, Держмитслужба, СБУ, МОЗ, Мінекономіки,

ДПА, Мінприроди.

ІІІ квартал 2011 року.

______________________________